Годовой отчет Красноярского

открытого акционерного общества

«Сельэлектрострой» за 2010 год.

В ОАО «Сельэлектрострой» количество  акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров по состоянию  на 06 мая 2011 года составляет 88 человек и юридическое лицо ЗАО «Электрум» имеет 25,5% или 37 990 акций. Уставной капитал составляет 75 978 руб. и поделен на 148 960 обыкновенных именных акций  номинальной стоимостью 51 копейка (эта цена на момент приватизации 1993г.).

В 2010 году ОАО выполнил объем СМР в сумме  583 999 тыс.руб., что на 85 млн.руб. Больше, чем в 2009г.

Основные работы велись по строительству ВЛ-220кВ Богучанская ГЭС — п/ст Раздолинская. Построено 2 цепи по 40 км, расширение и реконструкция   п/ст Приангарская. Строительство ВЛ-500кВ ПС Ангара — ПС КАМАЛА-1. Построено-30,5км ВЛ-500кВ.

На строительстве п/ст Приангарская, работу возглавлял зам.гл.инженера Жаров С.В., который почти постоянно находился на объекте.

Необходимо отметить хорошую работу прорабов и мастеров: Иванникова, Соловьева, Мисютина, Сосид. Механизаторов: Карасева, Минненбаева, Романенко.  Красноярский филиал: Ефремова, Рассказова, Макарова, Высотина.

Электролинейщики: Комбасов, Семенов.

Объем строительно-монтажных работ за 2010 год по филиалам составляет (тыс.руб.):

Таблица №1                                                                                                  (на руках)

| Наименование филиалов | 2010 год | 2009 год | Изменение объемов | 2010г. к 2009г. ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярский филиал | 272 624 | 324 185 | -51 561 | 84 |
| Абаканский филиал | 53 263 | 50 695 | +2 568 | 105 |
| ОАО | 258 112 | 123 782 | +134 330 | 208 |
| ВСЕГО: | 583 999 | 498 662 | +85 337 | 117 |

Решением Совета директоров (Протокол №2 от 21 июня 2010г.) и приказом №205-ПР от 21 июня 2010г. был ликвидирован Канский филиал.

Причиной ликвидации Канского филиала послужило отсутствие объемов работ, что привело к получению убытков в сумме 4 млн.руб. на момент ликвидации.

Одновременно с этим необходимо отметить,что  значительно уменьшилось выполнение по Красноясркому филиалу и уменьшение составило 52 млн.руб. Это уменьшение в основном произошло за счет, того, что мало было заключено договоров, кроме внутреннего субподряда, что видно из следующей таблицы.

Таблица №2                                                                                                              (тыс.руб.)

|  | 2010 год | 2009 год | +прирост -уменьшение | 2010г. к 2009г. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка — всего: | 272 624 | 324 185 | -51 561 | 84 |
| В т.ч.: - на объектах внутреннего субподряда - на других объектах | 181 557 91 067 | 82 725 241 460 | +98 832 - 150 393 | 219 38 |

Рассмотрим экономические показатели (тыс.руб.)

Таблица №3							           		(на руках)

| Наименование филиалов | Прибыль от СМР 2010г. | Балансовая прибыль 2010г. | Балансовая прибыль 2009г. | Уровень рентабельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010г. | 2009г. |
| Красноярский филиал | -284 | -4 089 | -2 988 | -0,3 | -1,24 |
| Абаканский филиал | 4 505 | 4 392 | 1 543 | 8,4 | 2,95 |
| ОАО | 11 405 | 10 222 | 6 081 | 2,7 | 3,15 |
| Всего по ОАО | 15 626 | 10 525 | 4 636 | 1,8 | 0,93 |

Как видим Красноясркий филиал получил убытки от хозяйственной деятельности в сумме 4 089 тыс.руб.В целом по ОАО за счет рентабельной деятельности аппарата управления и Абаканского филиала, получена прибыль в сумме 10.525 тыс.руб., что на 6 млн.руб. Больше, чем в предыдущем году. Значительно вырос уровень рентабельности (2009г. - 0,93%, 2010г. - 1,8%).

Собственные оборотные и приравненные к ним средства на конец года составили 62 103тыс.руб. и  увеличились на 19 млн.руб.

На социальные нужды направлено за счет прибыли: убытки на содержание общежития составили — 1 037 тыс.руб., материальная помощь, удешевление электроэнергии, согласно коллективного договора составили около 2 млн.руб.

Основные фонды

Таблица №4										(на руках)

| Наименование филиала | По балансовой стоимости | + Прирост -Уменьшение (тыс.руб.) | Остаточная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На 01.01.11г. | На 01.01.10г. |  |
|  | Красноярский филиал | 45 100 | 45 564 | -464 | 22 584 |
| Абаканский филиал | 6 104 | 6 149 | -45 | 1 545 |
| ОАО | 73 279 | 53 685 | +19 593 | 52 208 |
| Всего по ОАО | 124 482 | 105 398 | +19 084 | 76 337 |

В 2010 году подписан договор на Строительство ВЛ-500кВ ПС Абаканская — ПС Итатская, протяженностью 147 км и объемом работ на сумму 1 837 млн.руб., срок окончания сентябрь 2012 года.

Но несмотря на то,что производственные основные фонды ежегодно пополняются, изношенность основных фондов остается высокой.

Так по: Красноярскому филиалу — 49,9%

Абаканскому филиалу — 74,7%

ОАО — 28,8%

Итого в целом по ОАО — 38,7%.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица №5 (тс.руб.)

| Наименование филиалов | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. | + Прирост - Уменьшение | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. | + Прирост - Уменьшение |
| Красноярский филиал | 58 719 | 38 617 | -20 102 | 94 235 | 66 272 | -27 963 |
| Абаканский филиал | 1 757 | 131 | -1 626 | 6 209 | 8 891 | +2 682 |
| ОАО | 30 170 | 106 471 | +76 301 | 113 927 | 175 691 | +61 764 |
| Итого: | 90 646 | 145 219 | +54 573 | 214 371 | 250 854 | +36 483 |

В целом по ОАО дебиторская задолженность увеличилась на 54 млн.руб., это в основном в аппарате управления. На конец года дебиторская задолженность по ООО «ИЦ Энерго» составила 61 млн.руб. в т.ч. 29 млн.руб. - это 5% по ВЛ 220кВ,  500 кВ и п/ст. Кредиторская  задолженность увеличилась на 36 млн.руб., по аппарату управления кредиторская задолженность увеличилась на 62 млн.руб. За счет полученных авансов ООО «СтройРемСервис».

Значительно снизились запасы товарно-материальных ценностей:

Таблица №6 (тыс.руб.)

| Наименование филиалов | Товарно-материальные ценности |
| --- | --- |
|  | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. | + Прирост - Уменьшение |
| Красноярский филиал | 55 427 | 6 861 | -48 566 |
| Абаканский филиал | 1 942 | 4 211 | +2 269 |
| ОАО | 14 608 | 40 885 | +26 277 |
| Итого: | 71 977 | 51 957 | -20 020 |

Как видим запасы ТМЦ  снизились на 20 млн.руб., увеличение запасов на центральном складе ОАО произошло за счет приобретения фундаментов и металлоопор на линию «Строительство ВЛ 500кВ ПС Абаканская — ПС Итатская».

Среднемесячная заработная плата

Таблица №7 (руб.)

| Наименование филиалов | 2009 год | 2010г. | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноярский филиал | 19 146 | 21 928 | 114,5 |
| Абаканский филиал | 12 022 | 15 333 | 127,5 |
| ОАО | 11 679 | 23 948 | 205,1 |
| Итого: | 15 456 | 21 676 | 140,2 |

Общим собранием акционеров по итогам 2009году было принято решение увеличить среднемесячную заработную плату в 2010 году на 25%, фактическое увеличение составило 40,2%.

На сегодняшний день просроченной задолженности по заработной плате нет. В I квартале 2011г. Такая задолженность была у Красноярского филиала, (в пределах 2-х месячной заработной платы) и на 01.04.2011г. она ликвидирована. Так же обстояли дела и по внебюджетным фондам.

Охрана труда

В 2010 году в ОАО «Сельэлектрострой» несчастных случаев не зафиксировано. Однако это не означает, что все хорошо. Мы не достаточно уделяем внимание вопросам охраны труда. Разработанная программа мероприятий по охране труда на 2010 год и план Мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда разработанный в соответствии аттестации рабочих мест выполнены на 70 процентов.  Как всегда не проводим дни техники безопасности в филиалах, бригадах, плохо проводим обучение как вновь принятых работников так и постоянно работающих в  ОАО «Сельэлектрострой», производственные помещения не отвечают санитарным нормам, нормам освещенности (в Красноярском и Абаканском филиалах). Не регулярно производятся испытания средств защиты (поясов, когтей, лестниц, трапов).

Все рабочие обеспечены спецодеждой согласно коллективного договора, медицинскими аптечками, средствами защиты, проведено страхование персонала от клещевого энцифалита и прививки.

На охрану труда в 2010 году затраты составили более 5 млн.руб.

Задачи на 2011 год

На 2011 год объемы работ увеличены более, чем в 2,5 раза.

Заключен договор с ООО «СтройРемСервис» на 1 837 млн.руб., в том числе 2011 год — 720 млн.руб., объект «Строительство ВЛ-500кВ ПС Абаканская — ПС Итатская», протяженность 147 км.

Заключено договор с ООО «Сургуттрубопроводстрой» на сумму 979 млн.руб., из них 2011 год — 518 млн.руб., ООО «Стройтрансгаз» объект «Строительство ВЛ-500кВ Богучанская ГЭС — Озерная» объем работ 889 млн.руб.

В связи с новыми объемами работ в 2010 году приобретено основных фондов на сумму  22 млн.руб. Это производственные основные фонды: 2 автокрана, 3 бульдозера, в т.ч. один с баровой установкой, 3 седельных тягача, самосвал, 3 экскаватора Хундай и 4 УАЗа для прорабов.

В I квартале текущего года приобретено 2 экскаватора, 2 тягача седельных, бульдозер «Шантуй» и 2 легковых автомобиля.

Для улучшения условий жизни на трассе, приобретены жилые вогончики, передвижная столовая, душевая.

В этом году ОАО получает 2 комплекса машин для раскатки провоа стоимостью — 98 млн.руб.. Это позволит нам самостоятельно заниматься раскаткой провода, без участия субподрядчиков и аренды машин.

Генеральный директор 					В.А. Жаров